Таблица к  постановлению

администрации Елшанского МО

от 04.04.2013 г. № 42

Таблица имеющихся улиц и внутри поселковых дорог Елшанского МО ,

их протяженности и технического состояния

| № п/п | Наименование населенного пункта | Количество улиц | Общая протяженность дорог, км | В том числе | Общая протяженность дорог, требующих ремонта | В том числе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Асфальт км | Щебень км | Грунт км |  | Асфальт | Щебень | Грунт |
|  |  |  |  |  |  |  |  | км | км | км |
|  |  |  |  |  |  |  | км | % |  |  |  |
| 1 | с. Чардым | 13 | 8,46 | 6,2 | 0 | 2,26 | 4,46 | 52 | 2,2 | 0 | 2,26 |
| 2 | с. Коммуна | 4 | 1,7 | 0,7 | 0,3 | 0,7 | 1,2 | 70 | 0,5 | 0 | 0,7 |
| 3 | с. Андреевка | 5 | 4,16 | 1,2 | 0,86 | 2,1 | 3,1 | 74,5 | 0,5 | 0,5 | 2,1 |
| 4 | с. Софьино | 2 | 1,6 | 0 | 0 | 1,6 | 1,6 | 100 | 0 | 0 | 1,6 |
| 5 | с. Усовка | 16 | 7,97 | 2,63 | 2,1 | 3,24 | 4,94 | 62 | 1,2 | 0,5 | 3,24 |
| 6 | с. Славянка | 4 | 3,4 | 2,5 | 0,5 | 0,4 | 1,8 | 53 | 1,2 | 0,2 | 0,4 |
| 7 | с. М. Ивановка | 1 | 0,25 | 0 | 0 | 0,25 | 0,25 | 100 | 0 | 0 | 0,25 |
| 8 | с. Черноморец | 1 | 0,7 | 0 | 0 | 0,7 | 0,7 | 100 | 0 | 0 | 0,7 |
| 9 | с. Афанасьевка | 1 | 0,7 | 0 | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 100 | 0 | 0,3 | 0,4 |
| 10 | с. Елшанка | 21 | 11,5 | 6,25 | 2,3 | 2,95 | 6,5 | 56,5 | 2,25 | 1,3 | 2,95 |
|  | ИТОГО | 68 | 40,44 | 19,48 | 6,36 | 14,6 | 25,25 | 62,4 | 7,85 | 2,8 | 14,6 |

Таблица № 2 к  постановлению

администрации Елшанского МО

от 04.04.2013 г. № 42

Перечень мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения

в границах населённых пунктов  Елшанского МО с разбивкой по годам

и  указанием источников и объемов финансирования

| № | Наименование населенного пункта, улицы, вида мероприятия | Протяженность, км |  | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе из средств |
|  |  |  |  |  | бюджета муниципального образования * | бюджета области ** |
|  |  | Асфальт км | Щебень км | Опока км |  |  |  |  |
| 2013 год |
| 1. | с. Чардым |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Интернациональная -отсыпка щебнем |  | 0,3 |  | 315 | 15 | 300 |
| 2. | с. Елшанка |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Механизаторов -отсыпка опокой |  |  | 0,35 | 350 |  | 350 |
| 1. | с. Андреевка |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Центральная- отсыпка опокой |  |  | 0,3 | 350 |  | 350 |
| Итого за 2013 год |  | 0,3 | 0,65 | 1015 | 15 | 1000 |
| 2014 год |
| 1. | с. Усовка |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Рабочая- отсыпка опокой |  |  | 0,3 | 490 |  | 490 |
| 2. | с. Славянка |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Степная- отсыпка опокой |  |  | 0,4 | 605 |  | 605 |
| 3. | с. Елшанка |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Советская- ямочный ремонт | 0,7 |  |  | 1000 |  | 1000 |
|  | ул.1-ая Коммунарная- ямочный ремонт | 0,3 |  |  | 445 | 30 | 415 |
| Итого за 2014 год | 1,0 |  | 0,7 | 2540 | 30 | 2510 |
| 2015 год |
| 1. | с. Чардым |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Интернациональная -отсыпка щебнем |  | 0,2 |  | 370 |  | 370 |
|  | ул.Дачная -отсыпка опокой |  |  | 0,3 | 490 |  | 490 |
| 2. | с. Андреевка |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Луговая- отсыпка опокой |  |  | 0,4 | 605 |  | 605 |
| 3. | с. Коммуна |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Центральная- ямочный ремонт | 0,5 |  |  | 783 |  | 783 |
| 4. | с. Усовка |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Лесная- ямочный ремонт | 1,0 |  |  | 1287 | 35 | 1252 |
| Итого за 2015 год | 1,5 | 0,2 | 0,7 | 3535 | 35 | 3500 |
| 2016 год |
|  | с. Афанасьевка |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ул. Центральная- отсыпка опокой |  |  | 0,5 | 730 |  | 730 |
|  | с. М. Ивановка |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ул. Дачная- отсыпка опокой |  |  | 0,1 | 130 |  | 130 |
|  | с. Андреевка |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ул. Молодежная- ямочный ремонт | 0,3 |  |  | 445 |  | 445 |
|  | с. Софьино |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ул. Родниковая- отсыпка опокой |  |  | 0,3 | 490 |  | 490 |
| 5. | с. Усовка |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Советская- ямочный ремонт | 0,5 |  |  | 783 |  | 783 |
|  | ул. Школьная- ямочный ремонт | 0,5 |  |  | 783 |  | 783 |
| 6. | с. Елшанка |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Фестивальная- ямочный ремонт | 0,4 |  |  | 679 | 40 | 639 |
| Итого за 2015 год | 1,7 |  | 0,9 | 4040 | 40 | 4000 |
| Всего за 2013-2016 годы | 4,25 | 0,5 | 2,95 | 11620 | 120 | 11500 |